**Proyecto**

“***SPACESHIP 1414***”

**Grupo**

“ASYNC GAMES”

"INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 1 Hito 1"

Hito:

Fecha entrega: 2-11-2016

Versión: 1

Componentes:

* HÉCTOR MEDINA SANTAMARINA
* DAVID SEGARRA RODRIGUEZ
* PABLO TORREGROSA VERA
* IVÁN VADIM PINA MOLINA
* JAUME LLORET ENRIQUEZ
* SAMUEL NAVARRO GARCIA

# Propósito

Representamos el informe de seguimiento del Hito 1 Iteración 1 correspondiente al proyecto *SPACESHIP 1414* donde en esta iteración hemos realizado la creación de las subtareas y precedencias en Project del plan de noviembre con los recursos asignados y registrar los tiempos de cada tarea.

# Conclusiones

Nada destacable durante esta iteración.

# Tabla Resumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| [PM]Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre/Documento del proyect | 100 | 35/ 30 |  |
| [PM]Registrar de tiempos y % de realización de tareas en Project./ Documento del proyect | 100 | 80 / 4 | En esta iteración |